中共无锡市委办公室文件

锡委办发〔2017〕46号

中共无锡市委办公室  无锡市人民政府办公室关于印发《无锡市智能制造三年（2017-2019年）行动计划2017年实施方案》的通知

各市（县）区委和人民政府，市委各部委办，市各委办局，市各人民团体，市各直属单位：

现将《无锡市智能制造三年（2017-2019年）行动计划2017年实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

中共无锡市委办公室

无锡市人民政府办公室

2017年7月14日

无锡市智能制造三年（2017-2019年）行动计划2017年实施方案

为扎实推进创新驱动核心战略、产业强市主导战略，加快提升全市智能制造整体水平，推动产业迈向中高端，努力打造“智造强市”，根据市委、市政府《无锡市智能制造三年（2017-2019年）行动计划》（锡委发〔2017〕20号）有关部署要求，特制定2017年度工作实施方案。

一、发展目标

一是突破核心技术。研制一批国产化的成套智能装备和高端关键零部件，新增首台（套）重大智能制造装备及生产线5个左右，力争入围省重点领域共性技术攻关招标项目2个。

二是提升制造水平。新增使用工业机器人300台，入围国家智能制造综合标准化与新模式应用项目1个。全市规模以上工业企业实现自动化、数字化制造比例提高5个百分点。

三是开展试点示范。新增省级以上示范智能车间（工厂）20个、省级制造业与互联网融合创新示范试点企业10家。实施工业领域物联网应用示范项目4个。

四是加快项目建设。127个智能化改造重点项目完成投资116.6亿元，38个智能装备产业重点项目完成投资37.3亿元，30个制造业与互联网融合创新重点项目完成投资3.9亿元，20个工业领域物联网应用示范重点项目完成投资3.9亿元。

五是提高质量效益。全市工业全员劳动生产率增长7%左右。新增省级以上智能制造品牌20个左右。

二、重点工作

（一）实施智能制造试点示范工程，开展“千企技改”装备升级行动

1. 推进智能车间（工厂）建设。制定2017年全市智能车间（工厂）培育计划，组织专家开展智能车间（工厂）技术咨询和诊断服务；组织企业申报国家智能制造试点示范项目、智能制造综合标准化与新模式应用项目、省级示范智能车间（工厂）等，创建一批省级以上示范智能车间（工厂）；制定市级智能车间（工厂）标准，开展市级智能车间（工厂）申报与评定；编制示范智能车间（工厂）应用案例，召开示范智能车间（工厂）现场推广会，开展示范应用推广，加快培育智能车间（工厂）。（责任单位：市经信委，各市（县）区政府）

2. 推进重点行业智能化改造。积极推进市“千企技改”装备升级行动，引导企业加快智能化改造升级，加快推进智能制造重点项目建设，建立各具特色的智能制造模式。在装备、电子信息、轻工等离散制造行业，着力推进智能制造单元建设、装备智能化升级、工艺流程改造、基础数据共享；在化工、建材、冶金、纺织、医药、食品等流程制造行业，着力推进信息化改造。建立项目跟踪服务责任机制，每季跟踪项目进展情况，组织相关部门（单位）开展项目现场服务和智能制造专家技术咨询服务，加快项目建设和竣工投产。（责任单位：市经信委，各市（县）区政府）

3. 推进工业互联网应用。开展1-2场“两化”深度融合政策宣传解释和业务培训活动，分行业开展“两化”融合服务机构与企业对接活动。推进“企业上云”行动，加强与云服务提供商的合作，实施省首批“1+30+300”工程，遴选出一批智能制造服务机构和制造企业。开展“企业上云”试点示范，积极探索云服务提供商、智能制造服务机构和制造企业有机结合、共同推进“企业上云”的体制机制。大力推进工业互联网技术在工业领域的应用，实施“互联网+小微企业”行动计划，组织专家询诊，发放中小企业信息化券，开展市级“五星数字企业”创建活动，加快应用成果推广。（责任单位：市经信委，各市（县）区政府）

（二）实施智能装备强基工程，开展装备和产品智能化发展行动

1. 发展智能装备和产品。推进智能装备和产品的创新研制与产业化，加强新型传感器、工业软件、智能控制等技术和产品在智能装备中的集成应用。鼓励智能化改造项目使用本地产智能装备和产品，加快培育龙头骨干企业。组织重点企业申报国家重大短板装备专项工程项目、省首台（套）重大智能制造装备及生产线项目。建立市首台（套）重大技术装备保险补偿机制，组织企业申报国家和省首台（套）重大技术装备保险补偿，加强首台（套）重大技术装备应用推广。（责任单位：市经信委、市发改委、市科技局，各市（县）区政府）

2. 发展智能装备关键零部件。加大智能制造关键共性技术攻关力度，研发一批具有自主知识产权的关键零部件和核心技术。组织符合申报条件的企业积极参加国家强基工程智能制造领域相关项目、省智能制造关键零部件及共性技术质量攻关项目、省重点领域共性技术攻关项目投标。组织企业申报省新技术新产品推广应用目录，编制新产品研发和推广计划，择优发布市新技术新产品重点推广应用目录，选择带动性强的新技术新产品产业化项目申报相关专项计划，引导和鼓励企业加大智能制造研发投入，加快产品更新换代，满足并引领市场需求。（责任单位：市经信委、市科技局，各市（县）区政府）

3. 加强智能装备产业合作。制定年度招商计划，加大智能装备产业招商力度，举办航空航天及重点央企产业对接活动。对照省鼓励进口目录，支持和鼓励企业引进智能制造先进技术、关键设备和原材料。组织企业参加省世界智能制造大会、东盟博览会等综合性、专业性品牌展会。全力办好世界物联网博览会，举办市智能装备产业配套协作活动，促进智能装备产业交流合作，带动我市智能装备、智能产品和智能服务更大力度“引进来”、更快步伐“走出去”。（责任单位：市商务局、市经信委、市发改委，各市（县）区政府）

（三）实施智能制造协同创新工程，开展智能制造自主创新体系构建行动

1. 完善智能制造协同创新机制。充分发挥企业创新主体作用，支持建立由企业牵头组织，高校、科研机构、行业协会共同参与的协同创新机制。组织企业申报国家、省、市三级重点实验室、工程实验室、工程技术研究中心、企业技术中心，鼓励和支持龙头企业争创省制造创新中心。加快推进江南大学无锡智能制造协同创新中心、华进半导体江苏省先进封装与系统集成制造业创新中心建设，加强关键共性技术研发。组织科技成果产业对接活动，促进智能制造功能部件企业与整机企业对接，智能装备企业、系统集成企业与用户企业对接，智能制造企业与高校、科研院所、认证认可及人才培训公共服务平台对接。（责任单位：市经信委、市科技局、市发改委、市人社局、市教育局，各市（县）区政府）

2. 加强智能制造标准研制。引导有条件的企事业单位、高校、科研院所等围绕智能制造优势领域，开展智能制造标准制定工作，研究制定我市智能车间（工厂）、智能制造项目认定标准。加快推进由无锡物联网产业研究院、无锡一棉集团主导的国家纺织智能制造综合标准化研究与试验验证平台建设。加快培育智能制造团体标准项目，推动我市智能工业产业协会开展省团体标准试点工作，逐步形成以国家标准为基础、检测标准为支撑、企业标准为主体、团体标准为补充的标准体系。（责任单位：市质监局、市经信委、市发改委、市科技局，各市（县）区政府）

3. 推进智能制造专利和品牌质量建设。建立重点产业知识产权评议和预警机制，加强知识产权保护培训，提升智能制造领域知识产权运用、保护和管理能力。推动一批智能制造重点骨干企业培育智能制造品牌。组织智能制造企业参加省工业品牌50强评比、工业企业品牌竞争力评价评选等活动，申报省质量标杆、国家质量标杆、国家工业产品质量控制和技术评价实验室以及工业品牌培育试点示范等质量品牌称号，参加省、市名牌和省、市政府质量奖评选活动，参加省“江苏品牌万里行”、“一带一路”展销及自主品牌50强宣传推荐活动，开展质量管理培训、卓越绩效管理孵化基地现场观摩活动。积极参与省级质量信用评价体系建设，推动相关企业建立首席质量官制度。（责任单位：市科技局、市经信委、市工商局、市质监局、市发改委，各市（县）区政府）

（四）实施智能制造支撑工程，开展智能制造生态体系培育行动

1. 发展软件和信息技术。加强产品设计仿真、制造执行、车间设备控制、供应链管理以及智能服务等高端工业软件的核心技术研发和应用，提升工业软件发展层次和水平。积极引进跨国软件公司、中国软件百强企业在锡注册独立法人公司研发中心，重点扶持和打造一批行业龙头企业。加强与相关部门、行业协会的沟通合作，推进IT产业与制造业融合发展。加快推进信息安全软件产品研发和产业化，强化安全技术手段，增强网络安全监测预警能力，提高产品安全系数。（责任单位：市经信委，各市（县）区政府）

2. 发展工业物联网产业。积极争取智慧环保、汽车电子标识、智慧能源监测、工装设备物联网平台等应用示范项目在全国或全省推广。提升物联网产业集聚度，全力打造物联网特色小镇，加快建设新潮集团集成电路产业园、环保物联网产业园（环保科技工业园）、智能传感器产业园（扬名传感信息园）、无锡惠山软件园、无锡（国家）智能交通产业园、智慧健康产业园、智慧体育产业园等一批特色产业园区。加强物联网技术在传统工业领域的集成应用，深化制造业与互联网的融合发展，新增市级以上“两化”融合示范企业20家。加强信息通信基础设施建设，加快实施以光纤宽带为主的“企企通”工程，加快推进宽带网络进企业、入车间、联设备。（责任单位：市经信委，各市（县）区政府）

3. 培育智能制造服务商。以企业智能化改造需求为导向，重点引进和培育10家左右提供智能制造整体解决方案的咨询服务商，为企业提供技术咨询、方案设计、流程改造、安装维护、检测认证等服务。引导装备制造重点企业以装备智能化升级为突破口，加速向系统解决方案提供商转变；引导自动化、信息技术重点企业通过业务升级，逐步发展成智能制造系统解决方案提供商，培育品牌服务商5家；加快推进无锡康宇水处理有限公司大数据供水云平台、经纬纺织远程运维系统、远景能源海上风电机组及研发中心、天奇物流一汽大众汽车有限公司青岛工厂等项目建设，进一步提升企业服务能力。（责任单位：市经信委、市质监局，各市（县）区政府）

4. 建设智能制造服务体系。建立市机器人与智能制造专家库，为智能制造领域的政策制定、工作推进、技术攻关提供决策咨询等服务。加快推进共性技术研究、知识产权保护、大数据应用、工业云信息应用等智能制造公共服务平台建设，为企业提供智能制造技术开发、数据交换、检验检测、智能化改造咨询及实施等服务。采取政府招标采购等方式，遴选3-5家智能制造整体解决方案提供商，为企业智能车间（工厂）建设和智能化改造提供技术服务。（责任单位：市经信委、市科技局、市质监局、市教育局，各市（县）区政府）

（五）实施智能制造人才工程，开展“太湖人才计划”智能提升行动

1. 构建多层次人才队伍。在国内外知名高校、智能制造研究机构建立培训基地，开展智能制造专项培训，培育具有全球战略眼光和智能制造理念的高层次领军型企业家。采用市场化运作模式，加快培育一批智能制造领域的优秀职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型智能制造人才，着力打造具有国际先进水平的智能制造创新团队。实施智能制造高技能人才培养工程，以产业发展需求为导向，优化高等院校学科设置；以高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等为依托，加快培养满足智能制造发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。（责任单位：市人社局、市科技局、市经信委、市教育局、市总工会、市工商联，各市（县）区政府）

2. 健全人才培养机制。举办企业高级经营管理人才高级研修班、清华大学企业可持续发展高级研修班。依托职业院校和行业企业组建“全国机械行业智能制造技术职业教育集团”和“无锡市智能制造职业教育集团”。加快推进智能制造专业、课程、实训基地建设，启动无锡机电高等职业技术学校工业机器人技术专业设置、江苏省锡山中等专业学校3D打印创新实训中心和企业应用服务中心建设等项目。组织开展企业首席信息主管（CIO）培训，加快培养企业信息化人才。建立“无锡工会会员教育普惠平台”，为注册会员提供免费在线学习考试服务。加强职工教育培训基地建设，年内新增100家职工教育基地。（责任单位：市人社局、市科技局、市经信委、市教育局、市总工会、市工商联，各市（县）区政府）

3. 实施“太湖人才计划”智能提升行动。制定发布年度申报公告，积极开展政策宣传推介活动，不断完善网上申报平台功能。深入挖掘创新领军人才、技能领军人才和引智计划候选人，引导和帮助企业有针对性地引进海内外高层次人才。在“无锡市优秀人才贡献奖”“无锡市留学回国人员创业奖”“无锡市高技能人才成就奖”“无锡市引进人才工作奖”等评选中，优先考虑智能制造领域相关人才。对符合我市人才引进政策和条件的智能制造高层次人才的子女，由市、市（区）两级教育行政部门提供公办优质教育资源。（责任单位：市人社局、市科技局、市经信委、市教育局，各市（县）区政府）

三、保障措施

（一）加强组织领导。成立无锡市智能制造工作推进领导小组，每季度召开成员会议，研究部署重大事项。领导小组办公室设在市经信委，统筹协调、组织推进各项具体工作。建立市智能制造统计监测制度，各地区各相关部门每季度报送一次智能制造工作进展情况。制定智能制造目标考核责任制度，明确目标任务，重点考核省示范智能车间（工厂）创建数量、省级互联网与工业融合创新示范试点企业数量、智能化改造和智能装备产业项目开工率及投资额、服务平台建设情况、人才培养引进情况等，考核结果纳入全市现代产业发展新高地建设考核体系。各市（县）区要加强组织领导，结合当地实际研究制定具体实施方案，健全工作机制，强化上下联动，确保各项任务落实到位。（责任单位：市工商联、市委宣传部、市发改委、市经信委、市教育局、市科技局、市民政局、市财政局、市人社局、市商务局、市工商局、市质监局、市统计局、市金融办、市总工会、市科协、人民银行无锡市中心支行、无锡银监分局，各市（县）区政府）

（二）落实产业政策。聚焦智能装备创新、重大应用示范、智能化改造等，积极争取国家和省智能制造专项扶持。认真落实市委市政府《关于深化现代产业发展政策的意见》（锡委发〔2017〕39号），研究设立智能制造专项扶持资金，编制发布资金实施细则和申报指南，组织好项目的申报、评审和资金拨付工作，加大对企业智能化升级改造、本地智能装备采购、省示范智能车间（工厂）创建、“互联网+”项目建设、首台（套）重大技术装备保险补偿的支持力度。各市（县）区要根据实际情况，出台相关政策意见，加大对企业智能化发展的支持力度。（责任单位：市经信委、市财政局，各市（县）区政府）

（三）加强金融支持。组织全市金融机构开展“金融支持制造业提质增效”专项行动，鼓励金融机构围绕智能制造关键技术与核心部件攻关、智能装备与系统开发、公共平台建设、智能化改造、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资，鼓励融资担保公司为智能制造相关企业提供贷款担保，支持企业开展智能装备租赁和融资租赁业务。充分发挥“无锡太湖浦发股权投资基金”“无锡市中小企业转贷应急资金”等股权投资基金和产业基金的作用，支持企业加快推进智能化发展。（责任单位：市金融办、市财政局、市经信委、市商务局、人民银行无锡市中心支行、无锡银监分局，各市（县）区政府）

（四）深化国际合作。支持企业在智能制造标准制定、知识产权保护、智能制造技术研发、产业化应用等方面广泛开展国际交流与合作。鼓励本市企业设立境外研发机构、参与国际并购和参股国外先进研发制造企业。借助境外推介活动，开展智能制造相关产业交流会，拜访国外智能制造重点企业，推动一批优质项目落户无锡。广招天下英才，成立智能制造海外专家库、智能制造决策咨询专家库。（责任单位：市商务局、市质监局、市经信委、市科技局、市科协，各市（县）区政府）

（五）发挥协会作用。指导相关行业协会举办交流、推介、沙龙等活动，推动智能制造领域人才、技术、产品持续创新，引领会员企业向智能装备、智能制造、智能产品产业价值链高端攀升。开展社会组织等级评定，对获得3A级以上评估等级的社会组织颁发证书和牌匾。鼓励市企业联合会、市机器人与智能制造协会、市信息化协会、市软件行业协会、市智能工业协会、市机械工业联合会等行业协会和各产业联盟提升服务能力，引导企业加快推进智能制造发展。（责任单位：市发改委、市工商联、市民政局、市科协、市经信委，各市（县）区政府）

（六）营造浓厚氛围。加强对省级以上示范智能车间（工厂）、智能装备制造企业、智能制造公共服务平台等成功案例的舆论宣传，开展各种形式的智能制造主题科普宣传活动。加强对各市（县）区推进智能制造工作成效的宣传，营造全社会关心、支持智能制造产业发展的良好氛围，提高社会各方参与智能制造的主动性、积极性。（责任单位：市委宣传部、市经信委、市科协，各市（县）区政府）

附件：1. 2017年全市智能车间（工厂）培育计划

2. 2017年全市智能化改造重点项目推进计划

3. 2017年全市智能装备产业重点项目推进计划

4. 2017年全市制造业与互联网融合创新重点项目推进计划

5. 2017年全市工业领域物联网应用示范重点项目推进计划

| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年全市智能车间（工厂）培育计划 |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 车间名称 | 责任地区 |
| 1 | 江苏海伦有限公司 | 聚酯级对苯二甲酸智能生产车间 | 江阴市 |
| 2 | 江阴南泰家纺用品有限公司 | 家用纺织品智能缝制车间 | 江阴市 |
| 3 | 江阴科利达电子有限公司 | 新型电子元器件智能生产车间 | 江阴市 |
| 4 | 庆昌科技(江阴)有限公司 | 汽车底盘智能组装车间 | 江阴市 |
| 5 | 汉邦（江阴）石化有限公司 | 精对苯二甲酸（PTA）智能生产车间 | 江阴市 |
| 6 | 江阴捷豹针织制衣有限公司 | 针织服装智能生产车间 | 江阴市 |
| 7 | 江阴康强电子有限公司 | 引线框架引线框架智能车间 | 江阴市 |
| 8 | 江阴科玛金属制品有限公司 | 液态食品包装材料智能化生产车间 | 江阴市 |
| 9 | 江阴市沪澄绝缘材料有限公司 | PCB盖板智能自动生产仓储车间 | 江阴市 |
| 10 | 江苏天顺印业有限公司 | 在线智能品检结合数字化印刷车间 | 江阴市 |
| 11 | 江苏星科精密模具有限公司 | 精密模具全数控智能加工车间 | 江阴市 |
| 12 | 远景能源（江苏）有限公司 | 远景风机系统智能制造工厂 | 江阴市 |
| 13 | 江阴新嘉美服饰有限公司 | 智能化缝制车间 | 江阴市 |
| 14 | 江苏采纳医疗科技有限公司 | 医疗注射器智能生产车间 | 江阴市 |
| 15 | 无锡索力得科技发展有限公司 | 固相增粘智能生产车间 | 宜兴市 |
| 16 | 江苏雷蒙新材料科技有限公司 | 三醋酸甘油酯生产智能车间 | 宜兴市 |
| 17 | 无锡江南电缆有限公司 | 高压特高压交直流电缆智能生产车间 | 宜兴市 |
| 18 | 中建材（宜兴）新能源有限公司 | 轻薄光伏玻璃智能生产车间 | 宜兴市 |
| 19 | 江苏奥瑞金包装有限公司 | 金属罐智能生产车间 | 宜兴市 |
| 20 | 宝银特种钢管有限公司 | 核电蒸发器用换热管智能生产车间 | 宜兴市 |

| 序号 | 企业名称 | 车间名称 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 东方环晟光伏（江苏）有限公司 | 电池片智能生产车间 | 宜兴市 |
| 22 | 江苏雅克科技股份有限公司 | LNG船用绝缘箱柔性智能生产车间 | 宜兴市 |
| 23 | 无锡恒诚硅业有限公司 | 高分散二氧化硅智能生产车间 | 锡山区 |
| 24 | 键鼎（无锡）电子有限公司 | 高密度互联电子线路板智能生产车间 | 锡山区 |
| 25 | 无锡超科食品有限公司 | 喷雾干燥智能化车间 | 锡山区 |
| 26 | 无锡法雷奥汽车零配件系统有限 公司 | 温度压力传感器智能车间 | 锡山区 |
| 27 | 恩欧凯(无锡)防振橡胶有限公司 | 汽车防振部件智能化铸造车间 | 锡山区 |
| 28 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 全流程外观智能检验车间 | 锡山区 |
| 29 | 无锡鑫宏业特塑线缆有限公司 | 自动化电子辐照智能车间 | 锡山区 |
| 30 | 无锡豪普钛业有限公司 | 钛白粉精加工自动化生产车间 | 锡山区 |
| 31 | 江苏润达光伏无锡有限公司 | 光电组件生产智能化车间 | 锡山区 |
| 32 | 无锡德华彩印包装有限公司 | 智能化印刷车间 | 锡山区 |
| 33 | 江苏通用科技股份有限公司 | 全钢子午线轮胎智能生产车间 | 锡山区 |
| 34 | 无锡晶海氨基酸有限公司 | 氨基酸清洁生产智能化生产车间 | 锡山区 |
| 35 | 无锡微研中佳精机科技有限公司 | 航天精密零部件、精密模具智能生产车间 | 惠山区 |
| 36 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 机动车尾气排放后处理（SCR）催化还原系统封装生产线车间 | 惠山区 |
| 37 | 无锡戴卡轮毂制造有限公司 | 汽车轻量化轮毂智能生产车间 | 惠山区 |
| 38 | 无锡万斯集团有限公司 | 床上用品智能生产车间 | 惠山区 |
| 39 | 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 | 涡轮增压器智能生产车间 | 惠山区 |
| 40 | 无锡永凯达齿轮有限公司 | 高精密汽车发动机齿轮智能生产车间 | 惠山区 |
| 41 | 无锡市振华轿车附件有限公司 | 机器人焊接智能生产车间 | 滨湖区 |
| 42 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 航空发动机及燃气轮机用特种合金材料结构件智能化生产车间 | 滨湖区 |

| 序号 | 企业名称 | 车间名称 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 无锡豪帮高科股份有限公司 | 传感器电子智能车间 | 滨湖区 |
| 44 | 阿特拉斯·科普柯（无锡）压缩机有限公司 | 工业气体压缩机智能生产车间 | 新吴区 |
| 45 | 无锡隆基硅材料有限公司 | 单晶硅片智能生产车间 | 新吴区 |
| 46 | 无锡科尔华电子有限公司 | SMT智能生产车间 | 新吴区 |
| 47 | 无锡深南电路有限公司 | 电子装联（PCBA）智能生产车间 | 新吴区 |
| 48 | 远纺工业（无锡）有限公司 | 纯棉精梳纱及新型纺织原料纱智能生产纺SP11车间 | 新吴区 |
| 49 | 格林美（无锡）能源材料有限公司 | 动力电池材料智能制造车间 | 新吴区 |
| 50 | 无锡蓝天燃机热电有限公司 | 天然气发电智能车间 | 新吴区 |
| 51 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 精密冲压模具生产智能车间 | 新吴区 |
| 52 | 无锡济民可信山禾药业股份有限 公司 | 小容量注射剂智能车间 | 新吴区 |
| 53 | 英飞凌科技（无锡）有限公司 | 智能卡芯片及分立器件智能车间 | 新吴区 |
| 54 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 | 音圈马达制造智能车间 | 新吴区 |
| 55 | 无锡市贝尔机械股份有限公司 | 金工智能车间 | 新吴区 |
| 56 | 中达电机股份有限公司 | 电机生产制造数字化智能车间 | 新吴区 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年全市智能化改造重点项目推进计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| 1 | 中芯长电半导体（江阴）有限公司 | 12英寸高密度凸块和三维集成芯片封装项目 | 700000 | 150000 | 40000 | 2016-2019 | 江阴市 |
| 2 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 特种钢材深加工项目 | 400000 | 70000 | 30000 | 2016-2020 | 江阴市 |
| 3 | 星科金朋半导体（江阴）有限公司 | 集成电路芯片封装测试项目 | 320000 | 260000 | 60000 | 2015-2017 | 江阴市 |
| 4 | 江阴长电先进封装有限公司 | 通讯与物联网集成电路中道封装产业化项目 | 300000 | 100000 | 30000 | 2014-2018 | 江阴市 |
| 5 | 江苏长电科技股份有限公司 | 高密度混合集成电路封装项目 | 150000 | 100000 | 50000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 6 | 江苏兴业聚化有限公司 | 年产50万吨瓶坯项目 | 113000 | 60000 | 53000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 7 | 江苏海基新能源有限公司 | 海基新能源锂电池项目 | 110000 | 50000 | 60000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 8 | 安姆科集团 | 安姆科包装产业基地项目 | 106000 | 10000 | 30000 | 2016-2018 | 江阴市 |
| 9 | 江苏海晨智慧服饰有限公司 | 年产2000万条西裤牛仔裤项目 | 90000 | 0 | 50000 | 2017-2018 | 江阴市 |
| 10 | 江苏恒泽复合材料科技有限公司 | 功能性复合型特种纤维二期扩能项目 | 68808 | 58808 | 10000 | 2015-2017 | 江阴市 |
| 11 | 江苏恒泽复合材料科技有限公司 | 功能型复合低熔点纤维及复合型熔纺非织造布项目 | 51042 | 0 | 20000 | 2017-2018 | 江阴市 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 江阴新顺微电子有限公司 | 半导体芯片搬迁技改扩能项目 | 50000 | 30000 | 20000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 13 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 4.0MW及以上大型海上风力发电核心零部件项目 | 50000 | 18150 | 31850 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 14 | 江阴市惠尔信机械有限公司 | 年产12000台（套）高精度数控机床、高强度高韧性齿轮箱等系列关键精密零部件迁建扩能项目 | 45000 | 30000 | 15000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 15 | 江阴市江化微电子材料股份有限公司 | 超净高纯清洗液二期项目 | 37036 | 10000 | 27036 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 16 | 江阴博汇机械成套设备有限公司 | 船用环保设备、大型造纸机械配套设备加工制造项目 | 35000 | 20000 | 15000 | 2015-2017 | 江阴市 |
| 17 | 无锡共成金属有限公司 | 精密铝合金部件项目 | 33800 | 0 | 8000 | 2017-2018 | 江阴市 |
| 18 | 江阴苏达汇诚复合材料股份公司 | 锂电池复合膜项目 | 33500 | 20000 | 13500 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 19 | 远景能源（江苏）有限公司 | 海上风电机组项目 | 32000 | 0 | 16000 | 2017-2018 | 江阴市 |
| 20 | 江阴市康妮纺织有限公司 | 年产全棉系列高档色纺纱16000吨 项目 | 31300 | 9300 | 22000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 21 | 江阴康赛纺织科技有限公司 | 特种色纺项目 | 28000 | 0 | 7000 | 2017-2018 | 江阴市 |
| 22 | 江阴鑫联金属制品有限公司 | 汽车摇臂项目 | 21000 | 4000 | 10000 | 2016-2018 | 江阴市 |
| 23 | 威茨曼金属制品(江阴）有限公司 | 高档金属波纹管等金属柔性元件扩能项目 | 19200 | 7200 | 12000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 24 | 江阴贝卡尔特钢丝制品有限公司 | 扁丝异形钢丝生产加工扩能项目 | 18000 | 14000 | 4000 | 2016-2017 | 江阴市 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 江阴塞特精密工具有限公司 | 年产机械数控刀具47万把企业整厂搬迁扩能项目 | 17500 | 15000 | 2500 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 26 | 江阴德耐特重工科技有限 公司 | 年产250台（套）锅炉部件等整体搬迁扩能改造项目 | 17500 | 7500 | 10000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 27 | 江阴协圣精密科技有限公司 | 年产360万套3C电器零部件扩能 项目 | 14270 | 5000 | 4200 | 2016-2018 | 江阴市 |
| 28 | 无锡鹰贝精密轴承有限公司 | 汽车零部件技改扩能项目 | 14000 | 7000 | 7000 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 29 | 无锡皇富金属科技有限公司 | 年产100万片电加热器、5万吨钢丝拉丝扩能项目 | 8800 | 0 | 8800 | 2017-2017 | 江阴市 |
| 30 | 无锡索力得科技发展有限 公司 | 年产8万吨差别化功能化产业用丝 项目 | 56000 | 43000 | 10000 | 2015-2017 | 宜兴市 |
| 31 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 深冷复合节能保温材料国产化项目 | 50000 | 40000 | 10000 | 2015-2017 | 宜兴市 |
| 32 | 远东光电股份有限公司 | 年产4800万平方米太阳能涂膜玻璃生产线项目 | 40000 | 0 | 20000 | 2016-2018 | 宜兴市 |
| 33 | 东方环晟光伏（江苏）有限 公司 | 年产1200MW单晶太阳能电池项目 | 38577 | 0 | 25000 | 2016-2018 | 宜兴市 |
| 34 | 江苏利通电子有限公司 | OLED/ULED显示模组产品升级及智能化改造项目 | 32000 | 0 | 8000 | 2017-2019 | 宜兴市 |
| 35 | 宝银特种钢管有限公司 | 高温气冷堆蒸汽发生器换热组件 项目 | 14979 | 10000 | 2000 | 2015-2017 | 宜兴市 |
| 36 | 江苏富陶车辆部件有限公司 | 冲压件生产线项目 | 11000 | 6000 | 5000 | 2016-2017 | 宜兴市 |
| 37 | 江苏高科石化股份有限公司 | 年产6万吨高品质润滑油剂项目 | 13105 | 7000 | 6105 | 2016-2017 | 宜兴市 |
| 38 | 江苏亨鑫科技有限公司 | 高温线技改项目 | 3000 | 1500 | 700 | 2015-2017 | 宜兴市 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 安普瑞斯(无锡)有限公司 | 高能量锂离子聚合物电池智能项目 | 80000 | 30000 | 20000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 40 | 健鼎（无锡）电子有限公司 | 印刷线路板各制程能力提升项目 | 40000 | 12000 | 14000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 41 | 无锡友方电工有限公司 | 新能源汽车及轨道交通用绕组线材生产项目 | 40000 | 2000 | 38000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 42 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 智慧红豆建设项目 | 38000 | 12000 | 10000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 43 | 无锡普天铁心股份有限公司 | 环保节能型电力变压器铁芯智能化生产项目 | 30000 | 0 | 10000 | 2017-2018 | 锡山区 |
| 44 | 无锡大东机械制造有限公司 | 研发、生产制造全自动成品包装输送系统及机器人码垛工程项目 | 25000 | 10000 | 10000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 45 | 无锡通用钢绳有限公司 | 年产5万吨高速电梯绳项目 | 24000 | 10000 | 10000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 46 | 江苏隆达超合金航材股份 有限公司 | 高性能高温合金母合金项目 | 20000 | 10000 | 5000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 47 | 无限甜丰食品有限公司 | 年产20万吨淀粉糖浆项目 | 17000 | 7000 | 10000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 48 | 无锡捷阳节能科技股份有限公司 | 高性能晾衣架无人生产项目 | 10000 | 0 | 2000 | 2017-2018 | 锡山区 |
| 49 | 江苏新光数控技术有限公司 | 国内机床加工业的自动化上下料和产品自动检测项目 | 10000 | 3000 | 3000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 50 | 无锡晶海氨基酸有限公司 | 氨基酸清洁生产智能化生产项目 | 3000 | 500 | 2000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 51 | 无锡斯贝尔磁性材料有限 公司 | 高饱和磁化强度、低损耗磁性材料智能生产项目 | 3000 | 2000 | 1000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 52 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 高性能电动车智能化生产项目 | 3000 | 2000 | 1000 | 2016-2018 | 锡山区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 江苏赛福天钢绳有限公司 | 特种钢丝绳智能化生产项目 | 3000 | 2000 | 1000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 54 | 无锡鑫宏业特塑线缆有限 公司 | 特塑线缆智能化生产项目 | 3000 | 2000 | 1000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 55 | 无锡晋拓电子科技有限公司 | 电子元器件、金属热压铸件生产线技术改造项目 | 3000 | 2800 | 200 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 56 | 无锡德华彩印有限公司 | 高清晰自动化印刷车间 | 3000 | 500 | 2000 | 2016-2018 | 锡山区 |
| 57 | 无锡威卡威汽车零部件有限公司 | 智能化汽车零部件生产线项目 | 60000 | 0 | 20000 | 2017-2019 | 惠山区 |
| 58 | 大明金属制品无锡有限公司 | 碳钢裁剪加工智能化生产线项目 | 50000 | 1800 | 23000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 59 | 无锡振华开祥科技有限公司 | 选择性电镀硬铬生产线项目 | 20000 | 3000 | 3000 | 2015-2019 | 惠山区 |
| 60 | 无锡万斯集团有限公司 | 床上用品智能生产车间项目 | 10000 | 2500 | 5000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 61 | 无锡宝露重工有限公司 | 海上风电部件智能化生产线项目 | 10000 | 2000 | 6000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 62 | 无锡烨隆精密机械有限公司 | 智能化复杂铸锻件（涡轮增压器）精密加工生产线技改项目 | 10000 | 6000 | 4000 | 2016-2017 | 惠山区 |
| 63 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 速冻米面制品精加工设备升级及车间配套设施改造项目 | 6300 | 500 | 2300 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 64 | 无锡二泉映月矿泉水有限责任公司 | 无臭氧工艺无菌灌装天然矿泉水智能生产线节能改造项目 | 6500 | 2125 | 4375 | 2016-2017 | 惠山区 |
| 65 | 嘉科（无锡）密封技术有限 公司 | 汽车发动机及变速箱核心密封件生产线智能改造 | 6200 | 1000 | 2000 | 2016-2019 | 惠山区 |
| 66 | 江苏中诚印染股份有限公司 | 活性涂料印花染色智能生产线改造项目 | 6000 | 750 | 2000 | 2016—2018 | 惠山区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 无锡喜德金属科技有限公司 | 精益生产线智能化项目 | 5000 | 200 | 2000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 68 | 无锡比亚汽车零件有限公司 | 智能化汽车零部件表面处理生产线项目 | 6000 | 0 | 3000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 69 | 美乐科斯电子制造（无锡） 有限公司 | 车用电子生产线技术改造项目 | 5000 | 600 | 2000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 70 | 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司 | 机动车尾气排放后处理（SCR）催化还原系统封装生产线技术改造项目 | 5000 | 3000 | 1500 | 2015-2017 | 惠山区 |
| 71 | 无锡晓诚汽车配件有限公司 | 冲压件生产线智能化改造项目 | 5000 | 1000 | 2500 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 72 | 无锡井上华光汽车部件有限公司 | 轻量化汽车扰流板及车顶条技术改造项目 | 5000 | 1000 | 4000 | 2016-2017 | 惠山区 |
| 73 | 无锡透平叶片有限公司 | 航空发动机压气机叶片科研能力技术改造项目 | 4500 | 2500 | 2000 | 2015-2017 | 惠山区 |
| 74 | 无锡金润汽车配件有限公司 | 汽车用液压模块生产线智能化改造项目 | 4500 | 1200 | 1000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 75 | 无锡新田鼎力科技有限公司 | 汽车配件及电子器件生产技术改造项目 | 6000 | 2000 | 2500 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 76 | 高佳太阳能股份有限公司 | 太阳能硅片生产线智能化改造项目 | 4500 | 0 | 2000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 77 | 无锡市天佳纺织品有限公司 | 喷气式织布智能化生产线项目 | 4500 | 1500 | 2000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 78 | 无锡一汽铸造有限公司 | FAE项目-锡铸适应性改造项目 | 4160 | 0 | 1000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 79 | 无锡时代天使医疗器械科技有限公司 | 无托槽隐形矫治器智能化生产线 项目 | 4000 | 700 | 1000 | 2016--2018 | 惠山区 |
| 80 | 无锡威孚长安有限责任公司 | 共轨泵体生产智能化改造项目 | 4000 | 800 | 1500 | 2016-2018 | 惠山区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | 无锡微研中佳精机科技有限公司 | 超精密金加工智能车间改造项目 | 4000 | 1500 | 700 | 2015-2018 | 惠山区 |
| 82 | 无锡永凯达齿轮有限公司 | 高精密汽车发动机齿轮智能生产 工厂建设项目 | 4000 | 2000 | 650 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 83 | 无锡好力泵业有限公司 | 洗衣机排水泵生产、制造信息化工程建设项目 | 3800 | 1500 | 2300 | 2016-2017 | 惠山区 |
| 84 | 无锡海达尔精密滑轨股份 有限公司 | 精密滑轨智能生产线项目 | 2500 | 1000 | 1000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 85 | 江苏苏嘉集团新材料有限 公司 | 苏嘉新材料镁碳砖生产线智能化改造项目 | 3500 | 560 | 1200 | 2016--2018 | 惠山区 |
| 86 | 无锡华源凯马发动机有限 公司 | 柴油机生产车间柔性化生产线及执行管理信息系统的建设项目 | 2650 | 1950 | 700 | 2016-2017 | 惠山区 |
| 87 | 无锡戴卡轮毂制造有限公司 | 汽车用铝合金轮毂生产线智能化改造项目 | 3500 | 0 | 2000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 88 | 无锡华光汽车零件有限公司 | 辊轧焊接线、玻璃导轨智能化改造 项目 | 3300 | 1000 | 2300 | 2016-2017 | 惠山区 |
| 89 | 江苏鼎宇机械制造股份有限公司 | 汽车前桥智能化生产线改造项目 | 2600 | 1850 | 950 | 2016-2017 | 惠山区 |
| 90 | 东宇东庵（无锡）热处理有限公司 | 热处理加工生产线技术改造项目 | 3170 | 850 | 1000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 91 | 无锡透平叶片有限公司 | 能源装备高性能叶片制造工艺技术改造项目 | 3000 | 0 | 1000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 92 | 必达福环境技术（无锡）有限公司 | 环保过滤毡生产线技术改造项目 | 3000 | 0 | 1000 | 2017-2019 | 惠山区 |
| 93 | 无锡新宏泰电器科技股份 有限公司 | HTW智能型万能式断路器生产线智能改造项目 | 3000 | 0 | 2000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 94 | 无锡市东强压铸厂 | 滤波器部件智能化生产线项目 | 3000 | 1800 | 1200 | 2016-2017 | 惠山区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 无锡锡厦光电铝材有限公司 | 汽车轻量化型材生产线智能化 生产线建设项目 | 3000 | 1200 | 500 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 96 | 无锡美业机械制造有限公司 | 汽车排气系统金属冲压件智能生产线项目 | 2000 | 420 | 800 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 97 | 无锡瑾宸表面处理有限公司 | 智能化表面处理生产线改造项目 | 3000 | 0 | 1000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 98 | 无锡建邦汽车精密模具有限公司 | 智能化汽车塑料零部件生产线项目 | 3000 | 525 | 1000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 99 | 无锡康贝电子设备有限公司 | 机柜生产线智能化改造项目 | 3000 | 0 | 1000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 100 | 无锡天隆汽车部件制造有限公司 | 智能化汽车零部件生产线技术改造项目 | 3000 | 0 | 1500 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 101 | 明通飚升表面处理（无锡）有限公司 | 智能化表面处理生产线技术改造 项目 | 3000 | 0 | 2000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 102 | 无锡明旭新材料科技有限 公司 | 智能化覆膜铁生产线项目 | 2000 | 0 | 1000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 103 | 无锡市昀途汽车部件有限 公司 | 智能化汽车零部件生产线技术改造项目 | 1000 | 0 | 500 | 2017-2019 | 惠山区 |
| 104 | 无锡骏达金属表面处理有限公司 | 表面处理生产线智能化改造项目 | 3000 | 0 | 1000 | 2017-2019 | 惠山区 |
| 105 | 无锡闽仙汽车电器有限公司 | 电机智能化总装线项目 | 3000 | 800 | 1500 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 106 | 无锡市振华轿车附件有限 公司 | 机器人焊接车间改造项目 | 11000 | 5500 | 3500 | 2016-2018 | 滨湖区 |
| 107 | 无锡派克新材料科技股份有限公司 | 航空发动机及燃气轮机用特种合金材料结构件智能化生产线建设项目 | 11000 | 2500 | 4500 | 2016-2018 | 滨湖区 |
| 108 | 无锡市绍纺机械有限公司 | 高性能纺织设备专用部件柔性化生产线技术改造项目 | 6500 | 2100 | 2150 | 2016-2018 | 滨湖区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 无锡豪帮高科股份有限公司 | 传感器电子智能车间建设项目 | 4200 | 2200 | 2000 | 2015-2017 | 滨湖区 |
| 110 | 无锡养乐多乳品有限公司 | 技改兼新型生产线导入项目 | 6042 | 286.95 | 5700 | 2016年-2017 | 新吴区 |
| 111 | 无锡理昌科技有限公司 | 自动化改造项目 | 2880 | 0 | 2880 | 2017-2017 | 新吴区 |
| 112 | 英飞凌半导体（无锡）有限 公司 | 年产7.6亿只功率半导体元器件及其他元器件项目 | 206655 | 0 | 29250 | 2015-2020 | 新吴区 |
| 113 | 无锡阿尔卑斯电子有限公司 | 年产新型电子元器件2亿个的技改 项目 | 40320 | 14828 | 25500 | 2016-2017 | 新吴区 |
| 114 | 英飞凌科技（无锡）有限公司 | 智能车间升级改造项目 | 10702 | 6426.96 | 1600 | 2015-2018 | 新吴区 |
| 115 | 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 华进半导体封装技术研发项目(02专项) | 36915 | 17000 | 19915 | 2016-2017 | 新吴区 |
| 116 | 无锡力芯微电子股份有限 公司 | 研发中心建设项目 | 31674 | 10551 | 10000 | 2016-2019 | 新吴区 |
| 117 | 格林美（无锡）能源材料有限公司 | 年产15000万吨镍钴锰酸锂三元动力电池正极材料项目 | 28600 | 0 | 11000 | 2016—2018 | 新吴区 |
| 118 | 格林美（无锡）能源材料有限公司 | 格林美新能源材料研究院建设项目 | 10000 | 0 | 8000 | 2017—2018 | 新吴区 |
| 119 | 无锡隆基硅材料有限公司 | 插片、清洗、分选产线智能化改造 项目 | 7000 | 0 | 6800 | 2016-2017 | 新吴区 |
| 120 | 无锡隆盛科技股份有限公司 | 无锡隆盛科技股份有限公司发动机废气再循环（EGR）系统技改扩产项目 | 10094 | 4950 | 1000 | 2016-2018 | 新吴区 |
| 121 | 帝业技凯（无锡）精密工业有限公司 | 年产滑块136万个、轨道50万米生产线技术改造项目 | 9500 | 6100 | 3400 | 2015-2017 | 新吴区 |
| 122 | 时硕科技（无锡）有限公司 | 汽车零部件自动化生产线技术改造项目 | 3388 | 2052 | 1336 | 2015-2017 | 新吴区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 无锡威孚精密机械制造有限责任公司 | 高性能动力系统液压柱塞泵/马达车间智能化改造项目 | 3200 | 0 | 1500 | 2017-2018 | 新吴区 |
| 124 | 无锡创达新材料股份有限公司 | 基于物联网技术的工业远程智控系统车间智能化改造项目 | 1200 | 380 | 820 | 2016-2017 | 新吴区 |
| 125 | 埃梯梯精密机械制造（无锡）有限公司 | 年增产600万片刹车片项目 | 8400 | 0 | 4200 | 2017- 2018 | 新吴区 |
| 126 | 中西金属（无锡）轴承零部件有限公司 | 400吨冲压自动流水线技改项目 | 2000 | 0 | 2000 | 2017-2017 | 新吴区 |
| 127 | 无锡威唐工业技术股份有限公司 | 精密汽车冲压模具升级扩建项目 | 23165.11 | 0 | 2000 | 2017-2018 | 新吴区 |
| 128 | 无锡曙光模具有限公司 | 新建智能机加工车间建设项目 | 2000 | 1000 | 1000 | 2016-2017 | 新吴区 |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年全市智能装备产业重点项目推进计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 |  | 项目名称 |  | 总投资（万元） | 至2016年累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| 1 | 华欧德变速器有限公司 |  | 乘用车用六AT自动变速器项目 |  | 700000 | 680000 | 20000 | 2014-2017 | 江阴市 |
| 2 | 江苏神探特种车科技有限 公司 |  | 年产1500辆特种改装专用车项目 |  | 25000 | 0 | 25000 | 2017 | 江阴市 |
| 3 | 江阴冉溪环保设备有限公司 |  | 湿式静电除尘器生产及环保设备的研发项目 |  | 23030 | 0 | 23030 | 2017 | 江阴市 |
| 4 | 江阴市勤力橡塑有限公司 |  | 年产8台全钢三角胶贴合机、10台VMR成型机技改扩能项目 |  | 20000 | 0 | 20000 | 2017 | 江阴市 |
| 5 | 江苏方程新能源科技有限 公司 |  | 新建变流器及微电网控制系统项目 |  | 18000 | 10000 | 8000 | 2015-2017 | 江阴市 |
| 6 | 江苏斯菲尔电气股份有限 公司 |  | 智能电网用户端仪表与输配电控制设备扩能项目 |  | 8000 | 0 | 8000 | 2017 | 江阴市 |
| 7 | 江阴市三江宽幅有限公司 |  | 教育用智能机器人项目 |  | 8000 | 0 | 8000 | 2017 | 江阴市 |
| 8 | 宜兴海格力斯科技发展有限公司 |  | 海格力斯（宜兴）产业园年产1万台装载机、2000套机器人项目 |  | 300000 | 0 | 60000 | 2016-2019 | 宜兴市 |
| 9 | 北汽兴东方汽车装备有限 公司 |  | 北汽兴东方智能装备制造基地项目 |  | 100000 | 50000 | 40000 | 2015-2018 | 宜兴市 |
| 10 | 无锡华宸控制技术有限公司 |  | 年产10万套新能源汽车电控系统项目 |  | 30000 | 5000 | 25000 | 2016-2017 | 宜兴市 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016年累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 江苏天源焊割机械有限 公司 | 高端等离子激光切割设备项目 | 25000 | 18000 | 2000 | 2015-2017 | 宜兴市 |
| 12 | 无锡康宇水处理设备有限公司 | 智能化超静音二次供水设备项目 | 11000 | 5800 | 5200 | 2016-2017 | 宜兴市 |
| 13 | 无锡汉神电气有限公司 | 电气装备智能化生产项目 | 3000 | 1000 | 2000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 14 | 无锡大东机械制造有限 公司 | 研发、生产制造全自动成品包装输送系统及机器人码垛工程项目 | 3000 | 1000 | 2000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 15 | 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 | 精密零部件智能化在线测量装备项目 | 2100 | 0 | 2100 | 2017 | 锡山区 |
| 16 | 江苏新光数控技术有限 公司 | 国内机床加工业的自动化上下料和产品自动检测项目 | 2000 | 1000 | 1000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 17 | 江苏大德重工有限公司 | 智能装备生产项目 | 2000 | 1000 | 1000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 18 | 无锡众望四维科技有限 公司 | 机光电一体化、自动化、信息化和智能机器人制造项目 | 2000 | 1000 | 1000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 19 | 无锡正佳自控系统设备有限公司 | 自动化控制系统项目 | 2000 | 1000 | 1000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 20 | 无锡洲翔成套焊接设备有限公司 | 高精度智能激光三维加工装备生产设备项目 | 1000 | 500 | 500 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 21 | 无锡中鼎物流设备有限 公司 | 智能化物流仓储系统制造项目 | 22130 | 130 | 10000 | 2017-2018 | 惠山区 |
| 23 | 无锡变格新材料科技有限公司 | 年产200万片大尺寸触摸屏项目 | 5000 | 2000 | 2000 | 2016-2019 | 惠山区 |
| 24 | 江苏宏联环保科技有限 公司 | 航空零部件表面处理机器人及智能化装备项目 | 3000 | 500 | 1500 | 2016-2018 | 惠山区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016年累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 无锡金球机械有限公司 | 数控转塔冲床、折弯机、剪板机、刨槽机生产线项目 | 2100 | 450 | 850 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 26 | 江苏宏联航空装备有限 公司 | 用于国家两机专项的试验检测装备项目 | 2000 | 300 | 1000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 27 | 无锡市威华机械有限公司 | 聚氨酯夹芯板全自动连续生产线项目 | 1500 | 350 | 650 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 28 | 无锡苏嘉宇正自动化设备科技有限公司 | 苏嘉宇正SY-MT自动化制砖机器人项目 | 1500 | 350 | 650 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 29 | 无锡市昌亿机床制造有限公司 | 机械手上下料数控内圆磨床MK215项目 | 1100 | 320 | 780 | 2015-2017 | 惠山区 |
| 30 | 无锡迪奥机械有限公司 | 全自动数控车床项目 | 1100 | 250 | 350 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 31 | 无锡市明骥智能机械有限公司 | 特种电镀工业机器人项目 | 1000 | 150 | 300 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 32 | 无锡爱邦辐射技术有限 公司 | 电子辐照加速器项目 | 1000 | 350 | 350 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 33 | 无锡市创能机械制造有限公司 | 小型全自动工程机械项目 | 800 | 200 | 300 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 34 | 无锡信捷电气股份有限 公司 | 智能引导的六自由度工业机器人研发及产业化项目 | 8700 | 850 | 3500 | 2016-2019 | 滨湖区 |
| 35 | 无锡先导智能装备股份有限公司 | 年产2000台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目 | 70000 | 8000 | 30000 | 2016-2018 | 新吴区 |
| 36 | 江苏微导纳米装备科技有限公司 | 基于原子层沉积（ALD）技术的光伏成套装备的研发与产业化项目 | 20000 | 3000 | 10000 | 2016-2018 | 新吴区 |
| 37 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 新一代高效光伏电池片自动串焊机研发及产业化项目 | 5000 | 800 | 2500 | 2016-2019 | 新吴区 |

| 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年全市制造业与互联网融合创新重点项目推进计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016年累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| 1 | 江苏长电科技股份有限 公司 | 集成电路封装测试生产过程智能化提升项目 | 5000 | 4200 | 800 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 2 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 生产管控集成化系统建设项目 | 800 | 200 | 600 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 3 | 双良节能系统股份有限 公司 | 双良NC6管理平台建设项目 | 800 | 600 | 200 | 2015-2017 | 江阴市 |
| 4 | 江阴嘉美针织制衣有限 公司 | 服装生产与互联网相融合项目 | 2100 | 1600 | 500 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 5 | 江阴捷豹针织制衣有限 公司 | 服装智能生产升级改造项目 | 2000 | 1200 | 800 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 6 | 江苏俊知传感有限公司 | 下一代移动通信用光接入组件生产技术互联网化提升项目 | 2900 | 2380 | 520 | 2015-2017 | 宜兴市 |
| 7 | 无锡江南电缆有限公司 | 实现资源共享协同的生产组织创新项目 | 1820 | 1136 | 820 | 2015-2017 | 宜兴市 |
| 8 | 江苏亨鑫科技有限公司 | 新型移动通信天线生产技术互联网化提升项目 | 4700 | 3400 | 1300 | 2015-2017 | 宜兴市 |
| 9 | 江苏爱玛车业科技有限 公司 | 两化融合之全渠道营销平台系统建设项目 | 6665 | 4800 | 1865 | 2015-2017 | 锡山区 |
| 10 | 无锡安士达五金有限公司 | 安士达供应链平台建设项目 | 300 | 211 | 100 | 2015-2017 | 锡山区 |
| 11 | 无锡福祈制药有限公司 | 基于物联网技术的智能制药过程管控系统建设项目 | 7000 | 5536 | 1464 | 2014-2017 | 锡山区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016年累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 江苏红豆实业股份有限 公司 | 红豆股份信息化提升项目 | 1000 | 869.85 | 200 | 2015-2017 | 锡山区 |
| 13 | 无锡环胜金属制品有限 公司 | 智能化管理项目 | 100 | 70 | 30 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 14 | 无锡杰夫电声股份有限 公司 | 杰夫虚拟化交付平台（SRM）应用项目 | 250 | 200 | 50 | 2015-2017 | 锡山区 |
| 15 | 无锡普天铁心股份有限 公司 | 基于物联网软件系统的变压器铁心智能化生产创新项目 | 22800 | 2000 | 18000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 16 | 江苏通用科技股份有限 公司 | 江苏通用科技股份有限公司信息化提升项目 | 2450 | 950 | 1500 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 17 | 无锡锡州机械有限公司 | 锡州机械互联网化提升项目 | 1110 | 526 | 584 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 18 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 无锡小刀两化融合（ERP-T6)项目 | 663.26 | 553.76 | 109.5 | 2015-2017 | 锡山区 |
| 19 | 新蕾车业无锡有限公司 | 新蕾两化融合（SAP)项目 | 2000 | 1100 | 900 | 2015-2017 | 锡山区 |
| 20 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪hybris平台系统化应用项目 | 449 | 252 | 197 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 21 | 江苏龙达纺织科技有限 公司 | 企业智能化建设项目 | 1000 | 300 | 500 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 22 | 无锡时代天使医疗器械科技有限公司 | 无托槽隐形矫治器智能化制造项目 | 4000 | 700 | 1000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 23 | 无锡瑾宸表面处理有限 公司 | 生产管控信息化项目 | 2000 | 200 | 1000 | 2016-2018 | 惠山区 |
| 24 | 无锡东恒新能源科技有限公司 | 智能制造生产车间建设项目 | 900 | 402.2 | 100 | 2016-2018 | 梁溪区 |

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016年累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 无锡金通化纤有限公司 | 生产资源计划管理系统互联网化提升项目 | 1500 | 1360 | 140 | 2014-2017 | 滨湖区 |
| 26 | 无锡经纬纺织科技试验有限公司 | 纺织智能制造服务基地建设项目 | 1400 | 215.2 | 1184.8 | 2016-2017 | 滨湖区 |
| 27 | 无锡微研股份有限公司 | 个性定制制造业智能化建设项目 | 2302.57 | 1202.57 | 1100 | 2015-2017 | 滨湖区 |
| 28 | 无锡化工装备股份有限 公司 | 无锡化工装备股份有限公司智能化建设项目 | 794.72 | 604.72 | 190 | 2015-2017 | 滨湖区 |
| 29 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 汽车核心零部件互联网协同组织融合创新提升项目 | 3500 | 0 | 1500 | 2017-2019 | 新吴区 |
| 30 | 无锡市贝尔机械股份有限公司 | 柴油机智慧工厂互联网化提升项目 | 2000 | 323 | 1677 | 2016-2017 | 新吴区 |

| 附件5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年全市工业领域物联网应用示范重点项目推进计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016年累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| 1 | 远景能源（江苏）有限公司 | 基于物联网技术的无人值守分布式风力发电项目 | 2000 | 1350 | 650 | 2015-2017 | 江阴市 |
| 2 | 海澜之家股份有限公司 | 海澜之家RFID流水化读取系统应用项目 | 12000 | 5500 | 6500 | 2016-2017 | 江阴市 |
| 3 | 无锡华洋滚动轴承有限公司 | 面向高端轴承制造的质量追溯系统应用项目 | 2000 | 1500 | 500 | 2015-2017 | 梁溪区 |
| 4 | 无锡普天铁心股份有限公司 | 基于物联网的离散型制造业智能工厂应用示范项目 | 22800 | 2000 | 18000 | 2016-2017 | 锡山区 |
| 5 | 无锡市中捷减震器有限公司 | 基于物联网技术的减震器生产过程管理系统应用项目 | 1600 | 1100 | 500 | 2015-2017 | 锡山区 |
| 6 | 无锡巨龙硅钢片有限公司 | 基于多传感数据融合的变压器铁芯自动检测装配入库综合生产线项目 | 904 | 904 | 1800 | 2017-2017 | 锡山区 |
| 7 | 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 | 基于物联网技术的绿色包装智慧工厂信息化应用项目 | 1500 | 1150 | 350 | 2014-2017 | 锡山区 |
| 8 | 天奇自动化工程股份有限 公司 | 基于数据驱动的自诊断汽车生产输送装备建设项目 | 6900 | 6400 | 500 | 2014-2017 | 惠山区 |
| 9 | 无锡锡能锅炉有限公司 | 基于物联网技术的工业锅炉远程智控项目 | 1000 | 500 | 300 | 2016-2018 | 惠山区 |

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 总投资（万元） | 至2016年累计完成投资（万元） | 2017年计划投资（万元） | 项目起止年限 | 责任地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 博耳（无锡）电力成套有限公司 | 电管家电力管理平台应用项目 | 1200 | 800 | 400 | 2016-2017 | 惠山区 |
| 11 | 无锡职业技术学院 | 无锡智能制造公共实训基地建设项目 | 7000 | 0 | 2000 | 2017-2018 | 滨湖区 |
| 12 | 无锡豪帮高科股份有限公司 | 传感器电子智能化生产线项目 | 4200 | 2200 | 2000 | 2016-2017 | 滨湖区 |
| 13 | 中国第一汽车股份有限公司无锡油泵油嘴研究所 | 基于物联网技术的柴油机电控共轨系统数字化车间应用示范项目 | 1500 | 1000 | 500 | 2016-2017 | 滨湖区 |
| 14 | 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 | 面向涡轮增压器压气机壳制造的智能车间应用示范项目 | 1200 | 800 | 400 | 2016-2017 | 滨湖区 |
| 15 | 无锡凯迪增压器配件有限 公司 | 基于工业4.0的增压器智能制造技术应用示范项目 | 700 | 580 | 120 | 2016-2017 | 滨湖区 |
| 16 | 无锡宝通带业股份有限公司 | 输送带生产智慧工厂建设项目 | 2500 | 1000 | 1500 | 2016-2017 | 新吴区 |
| 17 | 无锡锡南铸造机械股份有限公司 | 基于物联网技术的铸造机械远程智控项目 | 1200 | 800 | 400 | 2015-2017 | 新吴区 |
| 18 | 无锡西玛梅达电工有限公司 | 基于物联网的工业设备在线监测与远程控制技术的运用项目 | 4000 | 2500 | 1500 | 2016-2017 | 新吴区 |
| 19 | 江苏锡恩智能工业科技股份有有限公司 | 面向电力成套装备制造业的工厂智能化平台建设与应用示范项目 | 3010 | 2010 | 1000 | 2015-2017 | 新吴区 |
| 20 | 无锡双象橡塑机械有限公司 | 基于物联网技术的橡塑机械远程智控系统应用示范项目 | 1200 | 1000 | 200 | 2015-2017 | 新吴区 |

| 中共无锡市委办公室 | 2017年7月17日印发 |
| --- | --- |